Гуманитарный проект

государственного учреждения образования

«Боровиковская базовая школа Дзержинского района»

Цель проекта: создание современного спортивного городка на территории учреждения образования

Наименование проекта: «Спортивный городок»

Срок реализациипроекта: 2023-2025

Организация-заявитель, предлагающая проект: ГУО «Боровиковская базовая школа Дзержинского района»

Цели проекта: 1.создание современного спортивного городка, который включает в себя стадион без искусственного покрытия, беговую дорожку, площадку для баскетбола, тренажеров на территории учреждения образования; 2. привлечение учащихся и их родителей (законных представителей) к занятиям физкультурой и спортом с целью предотвращения преступлений и административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; 3. создание условий для занятий физической культурой и спортом учащихся, в том числе детей с особенностями психофизического развития, на протяжении всего года; 4. реализация государственной политики в области физического воспитания населения

Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 1.проведение работ по подготовке территории для оборудования стадиона, беговой дорожки по периметру стадиона, площадки для занятий подвижными видами спорта, установки тренажеров; 2. закупка и установка спортивного оборудования; 3. популяризация занятий физической культурой и спортом среди учащихся и их родителей (законных представителей).

Целевая группа: учащиеся от 5 до 17 лет, педагоги, родители (законные представители)

Краткое описание мероприятий в рамках проекта: разработка комплексного проекта, который включает стадион, беговую дорожку, площадку для подвижных видов спорта, площадку для тренажеров; выравнивание площадки под установку спортивного оборудования, укладка мягкого покрытия; оборудование беговой дорожки; установка спортивного оборудования; установка тренажёров; установка навеса от дождя.

Общий объём финансирования (в долларах США):40 000

Источник финансирования: средства донора: 37 000 софинансирование: 3 000

Место реализации проекта: Минская область, Дзержинский район, д.Боровики ул.Школьная ,4

Контактное лицо: Василькевич Александр Иосифович, директор государственного учреждения образования «Боровиковская базовая школа Дзержинского района», мобильный телефон +375333473405, рабочий телефон 80171693542, Email: boroviki@schoolnet.by

Humanitarian project

State educational institution “Secondary School No. 1 of StaryeDorogi named after the Hero of the Soviet Union F.F. Kulikov”

Project goal: creation of a modern sports ground on the territory of the educational institution.

ProjectName: “Sports town”.

Duration: 2023-2025

Applicant organization proposing the project: State Institution “Secondary School No. 1 of StaryeDorogi named after the Hero of the Soviet Union F.F. Kulikov”.

Project aims: 1. Creation of a modern sports ground on the territory of an educational institution; 2. involving students and their parents (legal representatives) in physical education and sports in order to prevent crimes and administrative offenses committed by minors; 3. creation of conditions for students engaged in physical education and sports, including children with special needs in psychophysical development; 4. implementation of state policy in the field of physical education of the population.

Tasks planned for implementation of the project: 1. carrying out work on the preparation of the territory for the installation of a sports ground; 2. purchase and installation of sports equipment; 3. popularization of physical education and sports among students and their parents (legal representatives).

Target group: students from 5 to 17 years old, teachers, parents (legal representatives).

Brief description of the project activities: development of a project for a sports ground; leveling the site for the installation of sports equipment, laying a soft coating; track equipment; installation of sports equipment; installation of simulators; installation of canopies from rain; installation of fencing.

Total funding (in US dollars): 40,000

Source of financing: donor funds: 37,000 co-financing: 3,000

Location of the project:

Contact person: